专项资金绩效自评报告

项目单位：   （盖章） 项目名称：株洲市2018年市政设施日常维护项目

| 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 2018年市政设施日常维护项目是对我市河东三区（含河西炎帝大道和株洲西站站前广场、高架桥）主次干道的道路、下水、桥梁、人行天桥、地下通道进行日常维修养护，以保障市民、车辆出行的安全、顺畅，是属于服务型的公益项目。 |  |
| --- | --- | --- |
| 专项资金 投入和使用情况 | 2018年日常养护财政拨款2300万元，2018年累计使用资金2300万元。其中：人员工资869.16万元；职工五险两金413.13万元；机械费214.76万元；材料费413.77万元；劳务费206.35万元；其他费用113.1万元；桥梁检测费69.73万元。 |  |
| 项目组织实施情况 | 2018年我处市政设施日常维护工作按年计划、月计划、日计划分级制定执行，项目实施下属道路一所、道路二所、排水所、桥梁所按专业和管辖范围执行。道路一、二所主要负责辖区内车行道、人行道、井盖的维修养护工作，排水所主要负责下水管道、窨井的疏通工作，桥梁所主要负责桥梁、人行天桥、地下通道的巡查、维修工作。养护中心生产部按日计划对各所的工作安排情况进行督促、检查，道路排水科、桥梁通道科、工程技术科每月度按计划对维护的进度、质量、安全实施情况进行考评，再根据月度情况进行年终绩效考核。 |  |
| 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 1、成本控制情况：2018年对市政设施重点进行了预养护和“四新”技术的应用工作，有效控制了设施病害的发展，提高了养护工作的效率，在一定程度上节约了养护成本。 2、进度和质量情况：2018年度我处圆满完成了各项市政设施的日常维修养护工作，日常养护质量是稳中有升市政设施的完好率达到98%。今年我处负责管养的炎帝大道还荣获了 “扁鹊杯”全国城镇市政养护示范设施。 3、经济效益和社会效果情况：通过精心的组织管理和多项“四新”技术的实施，节约了维护资金，提升了养护质量，实现了我市“道路平整通行好、管网排水功能好、桥梁通道状态好、路政应急服务好、养护维修质量好”的五好市政，取得了良好的经济效益和社会效益。 4、群众满意度情况：近年来，人民群众切实感到我市市政设施越来越美丽、畅通、安全、智慧了，特别是在下水疏通和应急处置方面，为人民群众解决了很多困难，受到了受益群众的高度评价。 |  |
| 审核意见 | 归口管理科室意见：（盖章） | 绩效管理科意见：（盖章） |

填报人：罗夏雷         联系电话：28682489    填报日期：2019年4月8日

专项资金绩效自评报告

项目单位：       （盖章 ）  项目名称：株洲市2018年市政道路中修项目

| 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 2018年市政道路中修是《株洲市2018年市政基础设施建设项目计划》中市本级财政投入项目，总投资1400万，其内容是对南华桥路段、建国路、东环线外国语学校路段、星通路、新华东路、红旗北路、响田路、王家坪立交下、南方大道、东环线农贸市场、向阳中路、田心东站、茨菇塘路、钻石路14条道路进行路面、行道和基础维修。项目绩效目标为按照工期要求，严格控制项目施工进度、质量和成本，符合国家相关质量验收标准，竣工验收合格，取得良好的经济及社会效益。 |  |
| --- | --- | --- |
| 专项资金 投入和使用情况 | 2018年财政拨款930万元，2018年累计支出797.72万元，其中材料费506.77万元，劳务费99.82万元，机械费97.23万元，检测评估费7.37万元、监理费8.99万元、标线工程款13.75万元，其他63.79万元。因项目开工时间较晚，工程完工后未能及时结算付款。 |  |
| 项目组织实施情况 | 2018年市政道路中修项目按照国家相关要求委托有资质的单位进行勘测、设计和监理工作，养护中心负责施工。2017年底，我处工程技术科联合养护中心生产部对2018年计划道路中修的项目进行摸排、整理、上报，2018年8月1日完成了初步设计批复和设计图纸，预算上限值于2018年9月21日完成审定，劳务、机械、材料招标工作也在9月下旬全部完成。在具体实施方面，根据单位制定的《2018年道路中修工程进度计划表》下派施工任务，由养护中心道路一所、道路二所、排水所和生产部负责具体工程的施工，道路排水科、工程技术科负责项目进度、质量、安全的监督、指导和检查工作。设计单位负责设计交底和施工中设计内容的指导工作，监理单位受建设单位委托履行施工过程中的监理职责。 |  |
| 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 1、成本控制情况：2018年对中修项目的实施实行了项目绩效考核制度，对项目的成本控制进行考核，所有项目的人工、机械、材料都严格按照内控制度进行采购。 2、进度和质量情况：2018年市政道路中修项目于本年度9月份全面开工，12月下旬全部完工，按时圆满完成了施工任务，质量符合国家相关规范标准。12月份组织施工单位、监理单位、设计单位对道路中修项目进行了竣工验收，验收合格后各方联合签署了竣工验收证书。 3、经济效益和社会效果情况：本年度14条市区主次干道的道路路面和行道维修对提升我市道路通行质量有重大意义，路面更加平整了，路基更加坚实了，车辆通行更加平稳顺畅了。 4、群众满意度情况：本项目在实施前就对周边居民群众进行了走访和宣传，施工过程中得到了周边居民的支持和理解，完工后更是受到了受益群众的高度赞扬。 |  |
| 审核意见 | 归口管理科室意见：（盖章） | 绩效管理科意见：（盖章） |

填报人：罗夏雷         联系电话：28682489    填报日期：2019年4月8日

专项资金绩效自评报告

项目单位：         （盖章）   项目名称：南环线、东环线中央隔离带开口封闭工程

| 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 南环线、东环线中央隔离带开口封闭工程是《株洲市2018年市政基础设施建设项目计划》中市本级财政投入项目，总投资70万，其内容是南环线、东环线中央隔离带开口进行封闭，其中固定式封闭9处、活动式封闭2处。项目绩效目标为按照工期要求，严格控制项目施工进度、质量和成本，符合国家相关质量验收标准，竣工验收合格，取得良好的经济及社会效益。 |  |
| --- | --- | --- |
| 专项资金 投入和使用情况 | 2018年财政拨款39万元，2018年累计支出45.36万元，其中工程款44.48万元，监理费0.88万元. |  |
| 项目组织实施情况 | 南环线、东环线中央隔离带开口封闭工程按照国家相关要求委托有资质的单位进行勘测、设计和监理工作，养护中心负责施工。2017年底，我处工程技术科联合养护中心生产部对该项目进行摸排、整理、上报，该工程于2018年8月1日完成了初步设计批复和设计图纸，9月下旬完成了项目的劳务、机械、材料招标工作和预算上限值审定。在具体施工方面，根据单位制定的《南环线、东环线中央隔离带开口封闭工程进度计划表》下派施工任务，具体施工由养护中心道路二所实施，道路排水科、工程技术科负责项目进度、质量、安全的监督、指导和检查工作。设计单位负责设计交底和施工中设计内容的指导工作，监理单位受建设单位委托履行施工过程中的监理职责。 |  |
| 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 1、成本控制情况：南环线、东环线中央隔离带开口封闭工程实施实行了项目绩效考核制度，对项目的成本控制进行考核，所有项目的人工、机械、材料都严格按照内控制度进行采购。 2、进度和质量情况：南环线、东环线中央隔离带开口封闭工程于本年度10月份开工，11月下旬全部完工，圆满按照上级要求和计划执行并完成。12月份组织施工单位、监理单位、设计单位，联合交警部门对该项目进行了竣工验收，验收合格后各方联合签署了竣工验收证书。 3、经济效益和社会效果情况：南环线、东环线中央隔离带开口封闭工程是城市节点改造项目，通过对中央隔离带开口进行封闭，环线交通更加安全、畅通，有效减少了交通事故的发生。 4、群众满意度情况：本项目在实施前就对周边居民群众进行了走访和宣传，施工过程中得到了周边居民的支持和理解，开口封闭后避免了车辆随意调头现象，周边群众出行更加安全了，赞誉度很高。 |  |
| 审核意见 | 归口管理科室意见：（盖章） | 绩效管理科意见：（盖章） |

填报人：罗夏雷      联系电话：28682489      填报日期：2019年4月8日

专项资金绩效自评报告

项目单位： （盖章）    项目名称：跨江桥梁维修-株洲大桥4号墩、        17号墩支座更换项目

| 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 株洲大桥4号墩、17号墩支座更换项目列入《2018年株洲市市政基础设施建设项目计划》跨江大桥维修项目，为市财政投资项目，项目批复总投资465万元，项目建设期为2018.7~2018.12。主要建设内容包括株洲大桥4号墩、17号墩支座失效支座的更换。主要绩效目标为在规定的工期内，严格控制项目建设规模，更换4号墩、17号墩失效支座，达到国家工程施工质量验收规范工程标准，交验合格，取得良好的经济及社会效益。 |  |
| --- | --- | --- |
| 专项资金 投入和使用情况 | 2018年财政拨款 255.5246万元，2018年累计支出254.6106万元，其中工程款239.463万元，招标代理费3.8万元、交通封闭公告费0.4万元、监理费6.18万元、施工图审查费2万元、可研编制费2.6万元、交易服务费0.1676万元。 |  |
| 项目组织实施情况 | - 项目批复情况： 1、项目可研批复：株洲市发展和改革委《关于株洲大桥4号墩、17号墩支座更换项目可行性研究报告的批复》（株发改审【2018】17号）； 2、项目初步设计批复：株洲市住房和城乡建设局《关于株洲大桥4号墩、17号墩支座更换项目初步设计的批复》（株建函【2018】39号）； 3、建设许可情况：株洲市住房和城乡建设局2018年4月28日核发建筑工程施工许可证（430200201804280101）。 （二）项目实施情况 2018年4月11日，经过公开招投标，由具备相应资质的公司中标该项目。5月8日项目部相关人员和设备即全部到场，迅速完成交警部门株洲大桥交通管制行政许可及公告、桥梁附挂管线调查及保护、顶升监控系统装置的布设、施工专项方案专家评审、施工前开工报告审批、设备调试等工作，株洲大桥17号墩于5月15日顶升完毕，5月22日凌晨完成落梁，17号墩的病害支座更换完毕；株洲大桥4号墩于5月30日和5月31日凌晨顶升完毕，6月6号凌晨完成落梁，4号墩的病害支座更换完毕。在整个桥梁顶升及支座更换过程中，桥梁姿态及内力监控正常，交通封闭秩序良好。项目全过程实施监理制度，严格要求监理人员按规定采取旁站、巡查和平行检验等方式，跟班到位实施了监督检查。 项目于2018年9月29日组织项目竣工验收，一次验收合格。该项目安全风险有效管控，依法高效、安全有序，完成了株洲大桥重大安全隐患排除工作。 |  |
| 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | (一)、项目成本控制及及节约情况：本项目市财政计划投资465万元，实际投资431.7876万元，节约财政投资33.2124万元； （二）项目完成进度和质量情况：项目按照合同工期完成了项目建设目标，过程安全可控，质量满足国家相关技术标准要求，一次性竣工验收合格； （三）经济效益和社会效果情况：株洲大桥建成于1989年，按照混凝土结构的发展规律，已逐步步入老龄化阶段。鉴于其重要的交通地位和社会影响力，株洲大桥的局部维修工作以较小的经济成本消除了其安全隐患，保障了其正常运行，取得了良好的社会效益。 （四）受益群众和服务对象满意度情况：该项目获得了市委、市政府及相关职能部门的大力支持，也获得是广大市民的支持，市民对迅速消除大桥隐患，还一座健康桥梁的工作很是满意。 |  |
| 审核意见 | 归口管理科室意见：（盖章） | 绩效管理科意见：（盖章） |

填报人： 陈铁牛   联系电话：28682489        填报日期：2019年4月8日

专项资金绩效自评报告

项目单位：    （盖章）     项目名称：桥梁中修及专项维修改造项目

| 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 株洲市桥梁中修及专项维修改造项目工程列入《2018年株洲市市政基础设施建设项目计划》，项目计划投资599.63万元。项目建设主要内容包括工业大学进校桥、大坡里桥、建宁港桥、石宋路高架桥的专项维修工程，西站前高架桥排水改造工程、芦淞大桥隔音墙新建工程等，项目计划建设期为2018.7-2018.12。项目绩效目标为按照工期要求，严格控制项目建设规模和成本，达到国家工程施工质量验收规范工程标准，交验合格，取得良好的经济及社会效益。 |  |
| --- | --- | --- |
| 专项资金 投入和使用情况 | 2018年财政拨款 350万元，2018年累计支出272.46万元，其中材料费138.48万元，劳务费86.67万，机械费0.74万，监理费5万元、设计费14.82万元，其他支出26.75万。工程虽已完工，因未及时结算，导致工程款未及时支付。 |  |
| 项目组织实施情况 | （一）项目批复情况： 1、项目可研批复：株洲市发展和改革委《关于株洲市市政桥梁中修及专项维修改造工程可行性研究报告的批复》（株发改审【2018】60号）； 2、项目初步设计批复：株洲市住房和城乡建设局《关于株洲市市政桥梁中修及专项维修改造工程初步设计的批复》（株建函【2018】171号）； （二）项目实施情况 2018年10月开始，该项目分别由我处下属桥梁养护所组织实施。按照施工图纸、技术规范的要求，综合现场桥梁病害具体情况，确定专项维修范围和处理方案，加强合同管理，规范作业队伍行为；实施监理制度，监理人员按规定采取旁站、巡查和平行检验等方式，跟班到位实施了检查。该项目于12月底完成了全部施工图纸内容，改善了桥梁工作状态，满足项目建设目标要求。 |  |
| 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | (一)、项目成本控制及及节约情况：本项目市财政计划投资600万元，实际投资487.9375万元，节约财政投资112.0625万元； （二）项目完成进度和质量情况：项目按照合同工期完成了项目建设目标，过程安全可控，质量满足国家相关技术标准要求； （三）经济效益和社会效果情况：通过此次维修，有效消除了大坡里桥、工业大学进校桥、建宁港桥、石宋路高架桥的桥梁病害，改善了桥梁工作状态；芦淞大桥隔音墙新建工程有效消减了桥上行车的噪音污染，改善了周边居民的生活环境；站前高架桥排水改造解决了桥下漏水的痼疾，为提升了我市门户的形象与品味，也减小了对桥梁结构的影响。这些项目均以较小的经济成本取得了良好的社会效益。 （四）受益群众和服务对象满意度情况：该项目解决部分百姓诉求已久的问题，获得市民的大力支持和赞扬。 |  |
| 审核意见 | 归口管理科室意见：（盖章） | 绩效管理科意见：（盖章） |

填报人： 陈铁牛   联系电话：28682489        填报日期：2019年4月8日

专项资金绩效自评报告

项目单位：    （盖章） 项目名称：跨江桥梁维修--石峰大桥、建宁大桥、天元大桥、芦淞大桥维修工程

| 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 株洲市石峰大桥、建宁大桥、天元大桥、芦淞大桥维修工程项目列入《2018年株洲市市政基础设施建设项目计划》跨江大桥维修项目，项目计划投资1821万元。项目建设主要内容包括石峰大桥、建宁大桥、天元大桥、芦淞大桥等4座跨江大桥的基础加固、墩柱维修、梁体维修及石峰大桥的伸缩缝改造等。项目绩效目标为按照工期要求，严格控制项目建设规模和成本，达到国家工程施工质量验收规范工程标准，交验合格，取得良好的经济及社会效益。 |  |
| --- | --- | --- |
| 专项资金 投入和使用情况 | 2018年财政拨款 920.81万元，2018年累计支出888.5391万元，其中工程款800.8万元，通告费0.4万元、监理费18万元、招标代理费12.6412万元、可研编制费5.1106万元、设计费36.1697万元、交通组织分流费11.94万元、图纸审查费3万元，交易服务费0.4776万。 |  |
| 项目组织实施情况 | （一）项目批复情况： 1、项目可研批复：株洲市发展和改革委《关于株洲市四座跨江大桥维修工程可行性研究报告的批复》（株发改审【2016】128号）； 2、项目初步设计批复：株洲市住房和城乡建设局《关于株洲市四座跨江大桥维修工程二阶段初步设计的批复》（株建函【2016】311号）； 3、施工许可：株洲市住建局分别于2018年4月17日核发一标施工许可（编号：430200201804170102）、2018年4月20日核发二表施工许可（编号：430200201804200102）、2018年5月17日核发三标施工许可（编号：430200201805170402），准予施工。 （二）项目实施情况 该项目分三个标段具体实施，其中一标内容为四座跨江大桥墩柱维修、梁体维修，二标内容为四座跨江大桥基础加固的施工，三标内容为石峰大桥伸缩缝维修改造施工。三个标段均通过公开招标选定了承建单位，严格按照招标文件、合同等相关规定要求对承建单位进行管理；实施监理制度，监理人员按规定采取旁站、巡查和平行检验等方式，跟班到位实施了检查。三个标段项目于2018年11月中旬完成了全部施工图纸内容，改善了桥梁工作状态，满足项目建设目标要求。 |  |
| 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | (一)、项目成本控制及及节约情况：本项目市财政计划投资1821万元，实际投资1234.8084万元，节约财政投资586.1916万元； （二）项目完成进度和质量情况：项目按照合同工期完成了项目建设目标，过程安全可控，质量满足国家相关技术标准要求； （三）经济效益和社会效果情况：通过此次维修，有效消除了四座跨江大桥的桥梁病害，改善了桥梁工作状态以较小的经济成本取得了良好的社会效益。 （四）受益群众和服务对象满意度情况：四座跨江大桥维修项目得到了市委、市政府及相关部门的高度重视与支持，切实解决了跨江桥梁的不安全隐患，得到了市民的赞誉与支持。 |  |
| 审核意见 | 归口管理科室意见：（盖章） | 绩效管理科意见：（盖章） |

填报人： 陈铁牛   联系电话：28682489        填报日期：2019年4月8日

专项资金绩效自评报告

项目单位：    （盖章）  项目名称：引用水源保护区桥梁穿越应急设施

| 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 株洲市引用水源保护区桥梁穿越应急设施工程项目列入《2018年株洲市市政基础设施建设项目计划》，项目计划投资374万元，为市财政投资。项目建设主要内容为修复改造现状建宁大桥、天元大桥、株洲大桥和芦淞大桥的桥面排水系统。项目绩效目标为按照工期要求，严格控制项目建设规模和成本，达到国家工程施工质量验收规范工程标准，交验合格，完成国务院环保督查专项工作的整改目标。 |  |
| --- | --- | --- |
| 专项资金 投入和使用情况 | 2018年财政拨款184.9万元，2018年累计支出178.7096万元，其中工程款165.05万元，监理费5.5996万元，设计费8.06万元。 |  |
| 项目组织实施情况 | - 项目批复情况： 1、项目可研批复：由于该项目属于国务院环保督查项目，交办时限紧，按照政府的有关安排，现行安排我处予以实施； 2、项目初步设计批复：株洲市住房和城乡建设局《关于饮用水源保护区桥梁穿越应急设施初步设计的批复》（株建函【2018】132号）； （二）项目实施情况 为满足国务院环保督查交办要求，按照政府有关部门部署安排，我处于2018年4月迅速行动，由我处下属桥梁养护所组织实施。按照施工图纸、技术规范的要求，综合现场桥梁病害具体情况，确定专项维修范围和处理方案，加强合同管理，规范作业队伍行为；实施监理制度，监理人员按规定采取旁站、巡查和平行检验等方式，跟班到位实施了检查。该项目于6月底完成了全部施工图纸内容，满足了环保督查要求和项目建设目标要求。 |  |
| 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | (一)、项目成本控制及及节约情况：本项目市财政计划投资374万元，实际投资260.2033万元，节约财政投资113.7967万元； （二）项目完成进度和质量情况：项目按照合同工期完成了项目建设目标，过程安全可控，质量满足国家相关技术标准要求； （三）经济效益和社会效果情况：通过此次维修，修复、改造了建宁大桥、天元大桥、株洲大桥、芦淞大桥的桥面排水系统，解决了桥面水直排湘江的痼疾，消除了桥面危化品污染河水的隐患，取得了良好的社会效益。 （四）受益群众和服务对象满意度情况：该项目取得了广大市民的支持。积极响应了国家环保新政策，切实做好了饮用水源地二级水源保护区的环境保护工作，使人民群众的饮用水安全得到了保障，得到广大市民的认可。 |  |
| 审核意见 | 归口管理科室意见：（盖章） | 绩效管理科意见：（盖章） |

填报人 陈铁牛 联系电话：28682489        填报日期：2019年4月8日